小蜜蜂家教平台项目组成员个人周报

第一周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 项目需求文档 | | | 已完成 |
| 2 | 研究推荐算法 | | | 进行中 |
| 3 | 讨论数据库表结构 | | | 进行中 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究推荐算法 | | | |
| 2 | 编写前台静态页 | | | |
| 备注 | 自学推荐算法，两周  小组讨论构建数据库表 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究推荐算法 | | | 进行中 |
| 2 | 讨论数据库表结构 | | | 进行中 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究推荐算法 | | | |
| 2 | 数据库建表 | | | |
| 3 | 编写前台静态页 | | | |
| 备注 | 自学推荐算法，两周  小组讨论构建数据库表 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 讨论数据库表结构 | | | 进行中 |
| 2 | 为项目画界面原型 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写前台静态页 | | | |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | |
| 备注 | 自学使用Axure 来画项目界面原型 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 讨论数据库表结构 | | | 进行中 |
| 2 | 为项目画界面原型 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写前台静态页 | | | |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | |
| 备注 | 自学使用Axure 来画项目界面原型 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究AJAX技术 | | | 已完成 |
| 2 | 讨论数据库表结构 | | | 进行中 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写前台静态页 | | | |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | |
| 备注 | 自学AJAX相关技术 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.10.31 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 画系统用例图 | | | 已完成 |
| 2 | 讨论数据库结构 | | | 进行中 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究模块具体内容 | | | |
| 备注 | 结合所学的知识画系统用例图 | | | | |

第二周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究推荐算法 | | | 已完成 |
| 2 | 编写前台静态页 | | | 已完成 |
| 3 | 讨论数据库表结构 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 在eclipse中为项目工程建立实体bean | | | |
| 2 | 在GitHub上构建项目文件 | | | |
| 3 | 将成员近期完成的成果上传至GitHub | | | |
| 备注 | 根据前期所学知识编写前台静态页  根据所学知识确定数据库表的结构及对应关系 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究推荐算法 | | | 已完成 |
| 2 | 编写前台静态页 | | | 已完成 |
| 3 | 讨论数据库表结构 | | | 已完成 |
| 4 | 数据库建表 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 在eclipse中为项目工程建立实体bean | | | |
| 2 | 改进数据库表 | | | |
| 备注 | 根据前期所学知识编写前台静态页  根据所学知识确定数据库表的结构及对应关系并搭建好数据库 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写前台静态页 | | | 已完成 |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | |
| 2 | 修改完善原型界面 | | | |
| 备注 | 研究模块所应实现的具体内容，帮助后续工作的进行  前台静态页根据项目需求书及原型界面编写 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写前台静态页 | | | 已完成 |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | |
| 2 | 修改完善原型界面 | | | |
| 备注 | 研究模块所应实现的具体内容，帮助后续工作的进行  前台静态页根据项目需求书及原型界面编写 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写前台静态页 | | | 已完成 |
| 2 | 研究模块具体内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | |
| 2 | 找网站模版来减少修改前台样式的工作量 | | | |
| 备注 | 研究模块所应实现的具体内容，帮助后续工作的进行 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.11.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究模块具体内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | |
| 2 | 测试GitHub是否能顺利上传 | | | |
| 备注 | 研究模块所应实现的具体内容，帮助后续工作的进行 | | | | |

第三周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 在eclipse中为项目工程建立实体bean | | | 已完成 |
| 2 | 在GitHub上构建项目文件 | | | 已完成 |
| 3 | 将成员近期完成的成果上传至GitHub | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写用户模块代码 | | | |
| 2 | 静态页调整修改 | | | |
| 备注 | 使用Spring和Hibernate框架来搭建项目  将建立的实体bean与数据库表实现映射 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 在eclipse中为项目工程建立实体bean | | | 已完成 |
| 2 | 改进数据库表 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写简历模块代码 | | | |
| 2 | 调整静态页 | | | |
| 备注 | 使用Spring和Hibernate框架来搭建项目  将建立的实体bean与数据库表实现映射 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | 已完成 |
| 2 | 修改完善原型界面 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写发布信息模块代码 | | | |
| 2 | 调整静态页 | | | |
| 备注 | 完善原型界面与模块功能的对应关系 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | 已完成 |
| 2 | 修改完善原型界面 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写发布信息模块代码 | | | |
| 2 | 调整静态页 | | | |
| 备注 | 完善原型界面与模块功能的对应关系 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | 已完成 |
| 2 | 找网站模版来减少修改前台样式的工作量 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写用户模块代码 | | | |
| 2 | 调整静态页 | | | |
| 备注 | 完善原型界面与模块功能的对应关系 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.11.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 研究数据库表是否完善 | | | 已完成 |
| 2 | 测试GitHub是否能顺利上传 | | | 已完成 |
| 3 |  | | |  |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写简历模块代码 | | | |
| 备注 | 完善原型界面与模块功能的对应关系 | | | | |

第四周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写用户模块代码 | | | 已完成 |
| 2 | 静态页调整修改 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 3 | 将项目代码push到GitHub上 | | | |
| 备注 | 用户模块实现注册与登录功能  并且可以和数据库进行交互 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写简历模块代码 | | | 已完成 |
| 2 | 调整静态页 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 3 | 增加mList.jsp | | | |
| 备注 | 简历模块实现用户编辑简历，更新数据库的相关信息 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写发布信息模块代码 | | | 已完成 |
| 2 | 调整静态页 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 3 | 完成index.jsp的职位动态获取 | | | |
| 备注 | 发布信息模块实现家长用户发布职位信息，以及学生用户发布求职信息 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写发布信息模块代码 | | | 已完成 |
| 2 | 调整静态页 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 备注 | 发布信息模块实现家长用户发布职位信息，以及学生用户发布求职信息 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写用户模块代码 | | | 已完成 |
| 2 | 调整静态页 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 3 | 增加过滤器解决传参时的乱码问题 | | | |
| 备注 | 用户模块实现注册与登录功能  并且可以和数据库进行交互 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.11.21 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写简历模块代码 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 进行Code Review | | | |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | |
| 备注 | 简历模块实现用户编辑简历，更新数据库的相关信息 | | | | |

第五周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 3 | 将项目代码push到GitHub上 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 增加投递箱模块 | | | |
| 2 | 编写评论模块 | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 3 | 增加mList.jsp | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 增加邀请函模块 | | | |
| 2 | 编写家长收到简历模块 | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 3 | 完成index.jsp的职位动态获取 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 完善jsp页面的上部发布职位显示与隐藏问题 | | | |
| 2 | 完善关于index.jsp的操作 | | | |
| 3 | 编写交易模块 | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 增加邀请函模块 | | | |
| 2 | 编写家长收到简历模块 | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 3 | 增加过滤器解决传参时的乱码问题 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 找所有jsp中存在的bug并进行修改 | | | |
| 2 | 修改jsp中的页面跳转链接bug | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.11.30 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 进行Code Review | | | 已完成 |
| 2 | 继续完善模块内容 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 |  | | | |
| 备注 | 进行code Review 来减少后期代码整合引起的问题 | | | | |

第六周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 增加投递箱模块 | | | 已完成 |
| 2 | 编写评论模块 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 修改通过求职的教员 | | | |
| 2 | 头像上传功能 | | | |
| 3 | 找项目中的bug | | | |
| 备注 | 增加模块来完善项目的功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 增加邀请函模块 | | | 已完成 |
| 2 | 编写家长收到简历模块 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 完善通知面试功能 | | | |
| 2 | 修改配置文件 | | | |
| 3 | 找项目中的bug | | | |
| 备注 | 增加模块来完善项目的功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 完善jsp页面的上部发布职位显示与隐藏问题 | | | 已完成 |
| 2 | 完善关于index.jsp的操作 | | | 已完成 |
| 3 | 编写交易模块 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 编写收到求职信代码 | | | |
| 2 | 解决家长通过求职信的查看问题 | | | |
| 3 | 找项目中的bug | | | |
| 备注 | 增加模块来完善项目的功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 增加邀请函模块 | | | 已完成 |
| 2 | 编写家长收到简历模块 | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 增加预览功能controller | | | |
| 2 | 增加多关键字的筛选功能 | | | |
| 3 | 找项目中的bug | | | |
| 备注 | 增加模块来完善项目的功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 找所有jsp中存在的bug并进行修改 | | | 已完成 |
| 2 | 修改jsp中的页面跳转链接bug | | | 已完成 |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 教员列表实现分页 | | | |
| 2 | 职位列表实现分页 | | | |
| 3 | 在数据库中插数据 | | | |
| 备注 | 修复jsp使网站页面能够正常跳转 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.12.08 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 |  | | |  |
| 下周任务安排 | 编号 | 任务内容 | | | |
| 1 | 找页面中的bug | | | |
| 2 | 对项目进行测试 | | | |
| 备注 |  | | | | |

第七周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 王子凡 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 修改通过求职的教员 | | | 已完成 |
| 2 | 头像上传功能 | | | 已完成 |
| 3 | 找项目中的bug | | | 已完成 |
| 备注 | 完善项目功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 贾帅勇 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 完善通知面试功能 | | | 已完成 |
| 2 | 修改配置文件 | | | 已完成 |
| 3 | 找项目中的bug | | | 已完成 |
| 备注 | 完善项目功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 吴敬怡 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 编写收到求职信代码 | | | 已完成 |
| 2 | 解决家长通过求职信的查看问题 | | | 已完成 |
| 3 | 找项目中的bug | | | 已完成 |
| 备注 | 完善项目功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 丁佳维 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 增加预览功能controller | | | 已完成 |
| 2 | 增加多关键字的筛选功能 | | | 已完成 |
| 3 | 找项目中的bug | | | 已完成 |
| 备注 | 完善项目功能 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 郭爽 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 教员列表实现分页 | | | 已完成 |
| 2 | 职位列表实现分页 | | | 已完成 |
| 3 | 在数据库中插数据 | | | 已完成 |
| 备注 | 实现分页查询，按条件查询 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个人周报 | | | | |
| 报告人 | 程淳 | | 报告时间 | 2016.12.15 | |
| 本周报告内容 | 编号 | 报告内容 | | | 完成情况 |
| 1 | 找页面中的bug | | | 已完成 |
| 2 | 对项目进行测试 | | | 已完成 |
| 备注 | 对项目进行测试 | | | | |