问题日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 |  |  |
| 项目编号 |  | 保密级别 |  |
| 项目启动日 | 2016/10 | 项目结束日 | 2016/12 |
| 项目经理 | 王子凡 | 项目经理的联系方式 | 15231156356 |
| 批准人 |  | 批准时间 |  |
| 版本号 | V1.0 |  |  |
| 更新时间 | 2016/12/25 | 更新原因 |  |
| 相关文件 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题的描述 | 对项目的影响 | 报告日志 | 报告人 | 负责人 | 优先级（中/高/低） | 检查日期 | 状态 | 评论 |
| 1 | 实体映射关系配置失败 | 导致项目无法开始进入编码阶段 |  | 贾帅勇，王子凡 | 王子凡 | 高 | 2016/11/03 | 已解决 |  |
| 2 | Tortoise配置失败 | 导致各个成员写的代码无法提交到github上，导致代码无法整合 |  | 王子凡 | 王子凡 | 高 | 2016/11/15 | 已解决 |  |
| 3 | Tomcat版本不同 | 各个成员使用的Tomcat版本不统一，导致有得项目模块无法在自己的Tomcat容器下运行 |  | 所有成员 | 王子凡 | 高 | 2016/11/17 | 已解决 |  |
| 4 | 数据库前端工具不统一 | 各个成员使用的MySQL数据库的前端工具不相同，虽然对项目影响不大但是会出现一些小的关于数据库的字段的问题 |  | 所有成员 | 王子凡 | 低 | 2016/11/20 | 已解决 |  |