|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | | |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 | 周报时间 | 第一周 | 项目负责人 | 王子凡 |
| 一、本周主要工作和成果 | | | | | |
| 任务编号 | 任务描述 | 完成情况 | 备注 | 负责人 | |
| 1 | 完成需求文档 | 已完成 |  | 王子凡 | |
| 2 | 研究推荐算法 |  |  | 王子凡、贾帅勇 | |
| 3 | 画界面原型 | 已完成 |  | 吴敬怡、丁佳维 | |
| 4 | 研究AJAX | 已完成 |  | 郭爽 | |
| 5 | 画系统用例图 | 已完成 |  | 程淳 | |
| 二、目前影响工作进展的主要问题和解决措施 | | | | | |
| 编号 | 问题描述 | 解决措施 | 负责人 | | |
| 1 | 用AJAX连接数据库会有一些问题 | 从网上找一些源码并多次动手实践进行操作 | 王子凡 | | |
| 2 | 编写推荐算法的demo时，会出现错误 | 多从网上找错，并根据网上的经验完善自己的推荐算法功能 | 贾帅勇、王子凡 | | |
| 3 |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | | |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 | 周报时间 | 第二周 | 项目负责人 | 王子凡 |
| 一、本周主要工作和成果 | | | | | |
| 任务编号 | 任务描述 | 完成情况 | 备注 | 负责人 | |
| 1 | 数据库建表并在eclipse中将实体Bean映射关系配置好 | 已完成 |  | 王子凡、贾帅勇 | |
| 2 | 编写静态页面 | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 3 | 讨论研究将项目分成若干个可行的任务模块 | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 4 | 修改数据库表 | 已完成 |  | 贾帅勇 | |
| 5 |  |  |  |  | |
| 二、目前影响工作进展的主要问题和解决措施 | | | | | |
| 编号 | 问题描述 | 解决措施 | 负责人 | | |
| 1 | 实体Bean映射关系配置出现问题 | 在网上查找相关配置的方法以及问相关的老师解决问题 | 贾帅勇、王子凡 | | |
| 2 |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | | |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 | 周报时间 | 第三周 | 项目负责人 | 王子凡 |
| 一、本周主要工作和成果 | | | | | |
| 任务编号 | 任务描述 | 完成情况 | 备注 | 负责人 | |
| 1 | 编写代码简历模块 | 已完成 |  | 程淳、贾帅勇 | |
| 2 | 编写代码用户模块 | 已完成 |  | 王子凡、郭爽 | |
| 3 | 编写代码发布信息模块 | 已完成 |  | 吴敬怡、丁佳维 | |
| 4 | 调整静态页面 | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 5 | 并进行Code Review | 已完成 |  | 王子凡 | |
| 二、目前影响工作进展的主要问题和解决措施 | | | | | |
| 编号 | 问题描述 | 解决措施 | 负责人 | | |
| 1 | 编码风格不统一 | 所有成员进行编码规范，达到编码风格统一，方便后期维护管理 | 王子凡 | | |
| 2 |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | | |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 | 周报时间 | 第三周 | 项目负责人 | 王子凡 |
| 一、本周主要工作和成果 | | | | | |
| 任务编号 | 任务描述 | 完成情况 | 备注 | 负责人 | |
| 1 | 所有成员继续修改模块内容 | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 2 | 增加邀请函小功能 | 已完成 |  | 贾帅勇、丁佳维 | |
| 3 | 增加投递箱小功能 | 已完成 |  | 贾帅勇、王子凡 | |
| 4 | 进行Code Review | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 5 |  |  |  |  | |
| 二、目前影响工作进展的主要问题和解决措施 | | | | | |
| 编号 | 问题描述 | 解决措施 | 负责人 | | |
| 1 | 项目整合及串起来，项目进行到这里，功能基本差不多已经实现，要进行整合代码，及整个项目的运行 | 以用户的身份进行注册登录，完成网站的所有流程 | 王子凡 | | |
| 2 |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | | |
| 项目名称 | 小蜜蜂家教平台 | 周报时间 |  | 项目负责人 | 王子凡 |
| 一、本周主要工作和成果 | | | | | |
| 任务编号 | 任务描述 | 完成情况 | 备注 | 负责人 | |
| 1 | 所有成员寻找项目中存在的bug | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 2 | 修改jsp页面，使页面变得更加好看美观 | 已完成 |  | 所有成员 | |
| 3 | 向数据库中插入已有的数据 | 已完成 |  | 郭爽 | |
| 4 | 编写交易模块 | 已完成 |  | 吴敬怡、王子凡 | |
| 5 | 编写评论模块 | 已完成 |  | 吴敬怡、王子凡 | |
| 二、目前影响工作进展的主要问题和解决措施 | | | | | |
| 编号 | 问题描述 | 解决措施 | 负责人 | | |
| 1 | 主要问题是项目中存在的大大小小的bug，以及出bug的时候没有友好的用户提示 | 尽量找到项目中存在bug 的隐患，并且即使出了bug后也要给用户友好的用户提示 | 王子凡 | | |
| 2 |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  | | |